NK BITNJE

ZG.BITNJE 253

4209 ŽANICA

MESTNA OBČINA KRANJ, KS BITNJE

ZADEVA: IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA BITNJE

Predlog NK Bitnje:

NK BITNJE deluje že 25 let na lokaciji bodočega športnega parka v Sp. Bitnjah. NK Bitnje uporablja

lokacijo v Sp.Bitnjah za svoje potrebe ; igranje nogometnih tekem, treniranje ekip ter rekreacija občanov.

NK BITNJE ni lastnik zemljišč na katerih izvaja svojo dejavnost, lastnikom plačujemo najemnino.

V samo izgradnjo športnega parka je NK Bitnje že ogromno vložil in naredil na infrastrukturi ( tako z lastnimi sredstvi kot z prostovoljnim delom članov NK Bitnje) in izgradnji igrišč sledeče:

1. izgradil nogometno igrišče

2. izgradil balinišče

3. izgradil stavbo in slačilnice za potrebe nogometašev kot tudi ostalih krajanov

4. uredil okolico

5. na zemljišča kjer stoji stavba pripeljal elektriko, vodo, uredil odtoke, telefon in kabelsko TV

NK BITNJE se strinja z izgradnjo športnega parka v Sp.Bitnjah in predlaga MO Kranj da za potrebe NK BITNJE,KS BITNJE kot tudi ostalih

zainteresiranih društev naredi sledeče:

PRVA FAZA

1.uredi naj se pravni status bodočega Športnega parka v Bitnjah; lastnik MO KRANJ, upravljalec Zavod za šport Kranj, uporabnik NK BITNJE

2. ugotovi  naj se dosedanji vložek NK Bitnje v izgradnjo športnega parka Bitnje

DRUGA FAZA

1. odkupi naj se zemljišča od lastnikov: rimskokatoliška cerkev, Kalan Boris,Hafner Milan, Jenko. Glede na velikost in ceno zemljišč prelagamo da se najprej odkupi manjše parcele in sicer :

- parcela KALAN BORISA – se prodaja

- parcela JENKO

- parcela HAFNAR MILANA ter

- parcela rimskokatoliške cerkve v izmeri cca. 400 m2, kjer stoji stavba – v zaključni fazi odkupa

TRETJA FAZA

1.  na parcelah JENKO ali rimsko katoliški ( poleg stavbe ) po  dogovoru in izdelanem projektu naj se izgradi za potrebe krajanov Bitnja sledeče:

- košarkaško-rokometno igrišče ; skupno na eni lokaciji

- parkirni prostori

ČETRTA FAZA

1.  naj se gre v generalno adaptacijo stare ali izgradnjo nove stavbe za potrebe NK BITNJE, KS BITNJE in ostalih zainteresiranih skupin

PETA FAZA

1.   naj se odkupi ( menjava , najem ) še vsa ostala zemljišča ( NK Bitnje je svoj predlog in vizijo že oddal )

Predlog projektne skupine KS BITNJE ne upošteva dejstva, da stavba že stoji in jo je izgradil NK BITNJE ; res sicer brez dovoljenj, kar pa ob legalizaciji objekta ni taka težava.

Sama stavba bi ob adaptaciji  mansarde ( 100m2) popolnoma zadostovala za potrebe KS Bitnje ( do sedaj 28 m2 ) in ostalih zainteresiranih društev v Bitnjah, ki nimajo svojih prostorov za delovanje, NK Bitnje jim bo te prostore brezplačno oddal.

Za mlado generacijo v Bitnjah ni možnosti za rekreacijo razen na nogometnem igrišču. NK Bitnje meni da naj bo to prioriteta MO Kranj; odkup zemljišč in izgradnja novih športnih

igrišč ( košarka,rokomet...) saj mladi v Bitnjah nimajo možnosti za rekreacijo.Prava sramota je da v Bitnjah ni možnosti za igranje košarke, rokometa....saj preprosto teh igrišč ni. Posledično pa vemo  kaj se dogaja na področju drog, kriminilitete, mladostniškega nasilja. Dajmo mladini možnost športnega udejstvovanja; mladina je naša bodočnost in prioriteta.

Za potrebe KS Bitnje in ostalih zainteresiranih skupin pa se lahko uporablja  mansarda

na stavbi ki je izgradil NK Bitnje in bi ob minimalnem vložku popolnoma zadostovala za potrebe KS Bitnje in ostalih zainteresiranih skupin.